Projectplan

Naam: Randi Berkelaar

Leerling nummer: 2108388

Datum: 10-5-2003

Versie: 1.0

Inhoudsopgave

[Inleiding 3](#_Toc469485181)

[Doelstellingen 3](#_Toc469485182)

[Betrokkenen 3](#_Toc469485183)

[Benodigdheden 3](#_Toc469485184)

[Takenlijst 4](#_Toc469485185)

[Planning 4](#_Toc469485186)

[Risico’s 5](#_Toc469485187)

[Projectgrenzen 5](#_Toc469485188)

# Inleiding

De webapplicatie gaat gemaakt worden voor het restaurant Excellent Taste. Je kan bij het restaurant reserveren en eten & drinken bestellen. De opdracht is het ontwikkelen van een webapplicatie om alles te automatiseren.

# Doelstellingen

Het doel is dat alles uiteindelijk geautomatiseerd word en het restaurant beter kan presteren.

# Betrokkenen

**Junior applicatie ontwikkelaar:** randi berkelaar - E-mail: [2108388@talnet.nl](mailto:2108388@talnet.nl)

**Projectleider: D. van Boven.** E-mail - [dave@newapps.be](mailto:dave@newapps.be)

**Klant** : L. Verhoeven

# Benodigdheden

* Stille werkruimte
* Bureau
* Bureau stoel
* Eten & drinken
* Computer met internetverbinding
* Monitor
* Muis & toetsenbord
* Koptelefoon
* Browser
* Mail
* Microsoft Word
* Visual Studio Code
* XAMMP

# 

# Takenlijst

* Gesprek houden met de opdrachtgever
* Opstellen programma van eisen
* Communiceren programma van eisen
* Schrijven projectplan
* Schrijven functioneel ontwerp
* Schrijven technisch ontwerp
* Schrijven ontwikkelomgeving
* Programmeren webapplicatie
* Testen webapplicatie

# Planning

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planning ontwerp | | | | | | |
| Taak | Begindatum | Begintijd | Einddatum | Eindtijd | Duur | Betrokkenen |
| Gesprek met de opdrachtgever | 10-5-2022 | 10:15 | 10-5-2022 | 10:30 | 0:15 | Randi & D. van Boven |
| Opstellen programma van eisen | 10-5-2022 | 10:30 | 10-5-2022 | 11:30 | 1:00 | Randi |
| Communiceren programma van eisen | 10-5-2022 | 11:30 | 10-5-2022 | 12:30 | 1:00 | Randi |
| Schrijven projectplan | 10-5-2022 | 12:30 | 10-5-2022 | 13:30 | 1:00 | Randi |
| Schrijven functioneel ontwerp | 10-5-2022 | 13:30 | 10-5-2022 | 14:30 | 1:00 | Randi |
| Schrijven technisch ontwerp | 10-5-2022 | 14:30 | 10-5-2022 | 15:30 | 1:00 | Randi |
| Schrijven ontwikkelomgeving | 10-5-2022 | 15:30 | 10-5-2022 | 16:30 | 1:00 | Randi |
| Programmeren webapplicatie | 11-5-2022 | 9:00 | 13-5-2022 | 16:00 | 21:00 | Randi |
| Testen webapplicatie | 16-5-2022 | 9:00 | 16-5-2022 | 15:00 | 6:00 | Randi |
|  |  |  |  |  |  |  |

# Risico’s

Het kan zijn dat niet elke functionaliteit van de webapplicatie. Hier valt helaas weinig aan te doen

Misschien haal ik het niet binnen de tijd dus moet ik alles goed inplannen.

# Projectgrenzen

Het oplossen van storingen in de applicatie

Het verbeteren van de applicatie

Helpen met vragen